Проект

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від ________ 2010 р.    № _________

Київ

Про затвердження плану заходів щодо запровадження в Україні

єдиного веб-порталу надання адміністративних послуг

1. Затвердити план заходів щодо запровадження в Україні єдиного веб-порталу надання адміністративних послуг, що додається.

2. Визначити пілотні адміністративні послуги для надання їх в електронному вигляді у сферах, визначених Рамковим документом програми Всеохоплюючої інституційної розбудови.

3. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади забезпечити виконання плану заходів, затвердженого цим розпорядженням.

Прем’єр-міністр України                                                           М. АЗАРОВ

ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням Кабінету Міністрів України

від ___________ № _______________

План

заходів щодо запровадження в Україні

єдиного веб-порталу надання адміністративних послуг

| № | Зміст | Строк виконання | Органи, відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Розробити Порядок розроблення регламентів надання пілотних адміністративних послуг | Листопад 2010 року | Головдержслужба, Мінекономіки |
|  | Розробити проекти регламентів надання пілотних адміністративних послуг | Лютий 2010 року | Головдержслужба, відповідальні за пілотні послуги ЦОВВ |
|  | Запровадити регламенти надання пілотних адміністративних послуг | Березень 2011 року | Відповідальні за пілотні послуги ЦОВВ |
|  | Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо затвердження Порядку розроблення регламентів надання адміністративних послуг | Червень 2011 року | Головдержслужба, Мінекономіки, Мін’юст |
|  | Розробити Порядок надання адміністративних послуг через єдиний веб-портал та взаємодії органів виконавчої влади | Червень 2011 року | Головдержслужба, Мінекономіки, Держкомінформнауки |
|  | Розробити технічні вимоги щодо функціонування єдиного веб-порталу надання адміністративних послуг | Жовтень 2011 року | Держкомінформнауки, Держспецзв’язку, Головдержслужба |
|  | Розробити та погодити проект та робочу документацію інформаційно-телекомунікаційної системи єдиного веб-порталу надання адміністративних послуг з дотриманням вимог чинного законодавства та базових нормативних документів.» Лютий 2011 року | Листопад 2011 року | Держспецзв’язку, Головдержслужба, Держкомінформнауки, Держспецзв’язку |
|  | Розробити та погодити програму і методику комплексних приймальних випробувань єдиного веб-порталу надання адміністративних послуг на відповідність державним вимогам до нього. | Листопад 2011 року | Головдержслужба, Держспецзв’язку, Держкомінформнауки, Мінекономіки, центральні органи виконавчої влади, учасники пілотного проекту надання адміністративних послуг |
|  | Впровадити надання пілотних адміністративних послуг в електронному вигляді через власні веб-сайти | Грудень 2011 року | Відповідальні за пілотні послуги ЦОВВ |
|  | Впровадити надання пілотних адміністративних послуг через єдиний веб-портал | Жовтень 2012 року | Головдержслужба, Держкомінформнауки, Держспецзв’язку, відповідальні за пілотні послуги ЦОВВ |
|  | Розробити проект постанови Кабінету Міністрів України щодо впровадження надання всіх адміністративних послуг через єдиний веб-портал | Червень 2013 року | Головдержслужба, Держспецзв’язку, Мінекономіки, Мін’юст |